APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

„Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2016/2

Valmiera, 2016

- Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Pasūtītājs)

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

adrese: Semināra iela 2a, Valmierā, LV-4201;

tālrunis/fakss: 64207300

E-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv

Web: www.v-nami.lv

  - Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība, identifikācijas Nr. VN 2016/2 (turpmāk tekstā – Iepirkums).

  - Iepirkuma priekšmets:

### Iepirkuma priekšmets ir Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība atbilstoši Iepirkuma nolikuma nosacījumiem, tehniskajai specifikācijai (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem).

  - CPV kods

45000000-7, Celtniecības darbi;

71000000-8, Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.

  - Pakalpojuma izpildes laiks

Būvprojekta izstrādes, būvniecības un autoruzraudzības izpildes laiks –

    - Būvprojekta izstrādes un nodošanas Pasūtītājam termiņš, ieskaitot būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanu, būvprojekta ekspertīzi, skaņošanu un akceptēšanu, t.sk. Pasūtītāja un Valmieras pilsētas Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, ir ne velāk kā 23 (divdesmit trīs) kalendārās nedēļas no šī Iepirkuma rezultātā noslēgtā Līguma spēkā stāšanās dienas, t.sk.:

    - Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības dokumentāciju 5(piecu) kalendāro nedēļu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvprojekta dokumentāciju 14(četrpadsmit) kalendāro nedēļu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Būvprojekta ekspertīzes veikšanas termiņš 4(četras) kalendārās nedēļas pirms būvprojekta akceptēšanas. Ekspertīzi organizē Pasūtītājs, atbilstoši Latvijas Republikas esošo normatīvo aktu prasībām.

    - Būvdarbu (t.sk.  autoruzraudzības (sk.Nolikuma 1.5.3.punktu)) izpildes laiks: ne vairāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas un būvatļaujas nosacījumu izpildes.

    - Autoruzraudzības termiņš – visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanas ekspluatācijā un pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.

  - Pretendents

    - Pretendents ir likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts (ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu Iepirkumam.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līgumā noteikto darbu izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par Iepirkuma uzvarētāju, piegādātāju apvienība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tās finanšu apgrozījums ir visu piegādātāju apvienības dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums.

    - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents var balstīties uz cita uzņēmēja iespējām, apliecinot atbilstību prasībai par finanšu apgrozījumu, tikai gadījumā, ja līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju dibinās personālsabiedrību, tādējādi pierādot, ka minētā persona uzņemsies atbildību pret pasūtītāju un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs līguma izpildi. Balstoties uz citu personu iespējām, piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piesaistītie uzņēmēji, uz kura iespējām un pieredzi Pretendents balstās vairāk kā 20% (divdesmit procenti), nedrīkst piedalīties cita pretendenta piedāvājumā.

  - Iepirkuma dokumentu saņemšanas vieta.

    - Atklāta konkursa nolikuma drukāto variantu ar tehnisko dokumentāciju līdz 2016.gada 06.aprīlim plkst.14.00 iespējams saņemt Semināra ielā 2a, Valmierā.

    - Nolikuma elektroniskā versija ar visiem pielikumiem ir ievietota lejupielādēšanai Pasūtītāja mājas lapā internetā www.v-nami.lv sadaļā Iepirkumi.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.

    - Nolikumu un Iepirkuma dokumentus iespējams saņemt Pasūtītāja darba laikā – darba dienās no pl.8.00 līdz pl.12.00 un no pl.13.00 līdz pl.16.00 1.kabinetā pie sekretāra-lietveža.

    - Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo Iepirkuma procedūru tiek nosūtītas jautājumu uzdevušajam piegādātājam un publicētas pasūtītāja mājas lapā internetā www.v-nami.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā www.v-nami.lv. publicētajai informācijai par šo Iepirkuma procedūru un iekļaut to savā piedāvājumā.

    - Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo Iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājas lapā www.v-nami.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks

    - Piedāvājumi atklātā konkursā jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2016.gada 6.aprīlim plkst.14.00 Semināra ielā 2a, Valmierā, Latvija, LV-4201, Pasūtītāja darba laikā – darba dienās no pl.8.00 līdz pl.12.00 un no pl.13.00 līdz pl.16.00.

    - Piedāvājumus, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

    - Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas piegādātājs.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Piedāvājumus atvērs 2016.gada 6.aprīlī plkst.14.00 zālē, Semināra ielā 2a, Valmierā.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas Iepirkuma komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts personas vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums (ja dalībnieks pārstāv kādu no pretendentiem) un paraksts.

    - Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Iepirkuma komisijas sastāvs.

    - Pēc Iepirkuma komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts pretendentu saraksts.

    - Pēc tam katrs iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Pēc apliecinājumu parakstīšanas iepirkuma komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikumā norādītajam piedāvājuma vērtēšanas kritērijam un visi iepirkuma komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma oriģināliem.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē un lēmumu par atklāta konkursa uzvarētāju pieņem slēgtās sēdēs.

    - Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu, kuru izsniedz pretendentam atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā 1.9.4.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kā atsevišķs dokuments (necauršūts) piedāvājuma nodrošinājums (turpmāk – piedāvājuma nodrošinājums) (oriģināls) Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

    - Piedāvājuma nodrošinājums jābūt garantijas veidā par kopējo summu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi), saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā (cauršūta).

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajam termiņam – 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma atvēršanas dienas;

      - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents pēc līguma noslēgšanas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta Iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

      - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis pasūtītājam Nolikumā un Iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.

    - Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums jānoformē atbilstoši piedāvājuma nodrošinājuma formai, kas pievienota Nolikuma 8.pielikumā „Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas veidlapa”. Gadījumā, ja pretendents izmanto citu formu, piedāvājuma nodrošinājumam jāsatur minētā pielikuma veidlapā (t.sk. Nolikumā) ietvertie būtiskie nosacījumi.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana

    - Pretendenti jautājumus par Nolikumu iesniedz rakstiskā veidā pa faksu 64207300, pa pastu: Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 vai e-pastu: namsaimnieks@v-nami.lv.

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, papildus informācija tiek sniegta 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi Iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā www.v-nami.lv  sadaļā http://www.v-nami.lv/index.php/iepirkumi/konkursi.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešo un ceturto daļu, Pasūtītājs papildus informāciju, informāciju par grozījumiem Iepirkuma dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar Iepirkuma procedūru, publicē savā mājas lapā www.v-nami.lv, sadaļā „Iepirkumi” (http://www.v-nami.lv/index.php/iepirkumi/konkursi).

    - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā saistībā ar šo Iepirkumu. Ja minētās ziņas pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu informāciju.

  - Kontaktpersona: par nolikumu, sniedzot organizatorisku informāciju – SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes priekšsēdētājs Valdis Jēgers, e-pasts: valdis.jegers@v-nami.lv

  - Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmetu.

    - Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

    - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums 2 eksemplāros: dokumentu oriģināls un kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”.

    - Piedāvājums ir jāiesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā.

    - Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Semināra ielā 2a, Valmiera, LV-4201 pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis piedāvājums atklātā konkursā „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” identifikācijas Nr. VN 2016/2 Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

    - Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Ja piedāvājumam tiek pievienotas dokumentu kopijas, tām jābūt Pretendenta parakstīttiesīgās personas apliecinātām.

    - Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

    - Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) un ir jāaptver visi cenām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas tiek norādīts atsevišķi.

    - Piedāvājumu jāiesniedz parakstītu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju .

    - Iepirkuma ietvaros iesniegtajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, jābūt caurauklotam (cauršūtam tā, lai lapas nebūtu atdalāmas) ar numurētām lapām un klāt pievienotu satura rādītāju. Ja starp dokumentācijas oriģinālu un kopiju tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

## Pretendenta izslēgšanas noteikumi.

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību.

  - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma” 39.1 panta izslēgšanas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- Prasības pretendentam.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem.

  - Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā (bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN. Pretendenti, kas dibināti vēlāk apliecina finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu.

  - Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls pēdējā noslēgtajā finanšu gadā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats).

  - Pretendenta likviditātes koeficients saskaņā ar pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata gada datiem (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir ne mazāks, kā 1,00 (viens).

  - Pretendentam vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) būvprojektu izstrādē un autoruzraudzībā, kas atbilst visām šī punkta un apakšpunktu a,b,c,d prasībām zemāk:

      - Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) projektu izstrādē;

      - Projektējamās ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2;

      - Vismaz vienā no ēkām ir ne mazāk kā 60 dzīvokļu;

      - Vismaz vienā no ēkām paredzēts pagrabstāvs vai pazemes autostāvvieta.

Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām jābūt pieredzei vismaz viena būvprojekta izstrādē, kur ēkas enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 50 kW/m2 gadā. Pieredzi var pierādīt ar atsevišķu ēku, kas atbilst daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūvei (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) vai kādai augstāk norādītājām.

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

  - Pretendentam vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) ēku būvniecībā, kas atbilst visām šī punkta un apakšpunktu a,b,c,d,f prasībām zemāk:

- Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

- Būvdarbu izmaksas ne mazāk kā 2 000 000.00 EUR bez PVN;

- Ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2;

- Vismaz vienā no ēkām ir ne mazāk kā 60 dzīvokļu;

- Vismaz vienā no ēkām izbūvēts pagrabstāvs vai pazemes autostāvvieta;

Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām jābūt pieredzei vismaz vienas ēkas būvniecībā, kur ēkas enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 50 kW/m2 gadā. Pieredzi var pierādīt ar atsevišķu ēku, kas atbilst daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūvei (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) vai kādai no augstāk norādītājām.

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

  - Pretendentam ir izsniegts nesošo un norobežojošo konstrukciju pasīvās ēkas sertifikāts (vai ekvivalents).

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma veikšanai, tai skaitā sertificēti būvspeciālisti ar patstāvīgas prakses tiesībām atbilstoši Būvniecības likuma 13.pantam:

    - Būvprojekta vadītājs, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir izstrādājis vismaz 2 (divu) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku–jaunbūvju tehniskos projektus vai būvprojektus, kuriem būvprojekta vadītājs ir veicis autoruzraudzību un tie atbilst visām šī punkta un apakšpunktos noteiktajām prasībām:

- Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

- Projektējamās ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2;

- Vismaz vienā no ēkām ir ne mazāk kā 60 dzīvokļu;

- Vismaz vienā no ēkām paredzēts pagrabstāvs vai pazemes autostāvvieta;

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Arhitekts ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir izstrādājis vismaz 2 (divu) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku–jaunbūvju tehniskos projektus vai būvprojektus, un tie atbilst visām šī punkta un apakšpunktos noteiktajām prasībām:

      - Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

      - Projektējamās ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2;

      - Vismaz vienā no ēkām ir ne mazāk kā 60 dzīvokļu;

      - Vismaz vienā no ēkām paredzēts pagrabstāvs vai pazemes autostāvvieta;

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists ēku konstrukciju projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādē kā būvkonstrukciju daļas (BK) vadītājam,  kuri atbilst visām šī punkta un apakšpunktos noteiktajām prasībām:

- Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

- Projektējamās ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2;

- Vismaz vienā no ēkām ir ne mazāk kā 60 dzīvokļu;

- Vismaz vienā no ēkām paredzēts pagrabstāvs vai pazemes autostāvvieta;

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādē kā apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) daļas vadītājam,  kuri atbilst visām šī punkta un apakšpunktos noteiktajām prasībām:

- Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

- Projektējamās ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2;

- Vismaz vienā no ēkām ir ne mazāk kā 60 dzīvokļu;

- Vismaz vienā no ēkām paredzēts pagrabstāvs vai pazemes autostāvvieta;

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādē kā ūdensapgādes un kanalizācijas (ŪK) daļas vadītājam, kuri atbilst visām šī punkta un apakšpunktos noteiktajām prasībām:

- Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

- Projektējamās ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2;

- Vismaz vienā no ēkām ir ne mazāk kā 60 dzīvokļu;

- Vismaz vienā no ēkām paredzēts pagrabstāvs vai pazemes autostāvvieta;

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādē kā elektroapgādes (EL) daļas vadītājam,  kuri atbilst visām šī punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām:

- Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

- Projektējamās ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2;

- Vismaz vienā no ēkām ir ne mazāk kā 60 dzīvokļu;

- Vismaz vienā no ēkām paredzēts pagrabstāvs vai pazemes autostāvvieta;

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists ceļu projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ceļu (ielu, laukumu)  būvprojektu izstrādē, kur katra objekta kopējā pieguļošā teritorija ir vismaz 2000 m2.

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Atbildīgais būvdarbu vadītājs,  kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku būvdarbu vadīšanā kā atbildīgam būvdarbu vadītājam,  kuras atbilst visām šī punkta un apakšpunktos noteiktajām prasībām:

- Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

- Būvdarbu izmaksas vienā no ēkām ne mazāk kā 2 000 000.00 EUR bez PVN;

- Ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2.

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Atbildīgais būvdarbu vadītāja vietnieks,  kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienas) ēkas būvdarbu vadīšanā kā atbildīgam būvdarbu vadītājam,  kura atbilst visām šī punkta un apakšpunktos noteiktajām prasībām:

- Darbiem jābūt veiktiem daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka - jaunbūves (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103) būvniecībā;

- Būvdarbu izmaksas vienā no ēkām ne mazāk kā 2 000 000.00 EUR bez PVN;

- Ēkas platība ne mazāk kā 3500 m2.

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā,  no kurām vismaz vienai ēkai ir jābūt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – jaunbūvei (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103).

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists elektroietaišu būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku siltumapgādes elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, no kurām vismaz vienai ēkai ir jābūt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – jaunbūvei (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103).

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā,  no kurām vismaz vienai ēkai ir jābūt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – jaunbūvei (atbilst 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasifikācijas kodam 11220103).

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

    - Sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ceļu (ielu, laukumu)  izbūvē, kur katra objekta kopējā pieguļošā teritorija ir vismaz 2000 m2.

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

  - Līguma slēgšanas gadījumā ne vēlāk kā pirms Pakalpojuma uzsākšanas pretendentam jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visiem iesaistītajiem būvspeciālistiem (t.sk. būvprojekta vadītājam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, atbildīgajam autoruzraugam) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

  - Līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi no apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, apdrošinot pretendenta, t.sk., tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos būvdarbus, ieskaitot visas iekārtas, materiālus, darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodokļus, par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par kopējo līguma summu un ar maksimālo pieļaujamo pašrisku EUR 500,00. Šai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī objekta ekspluatācijas laikā visa garantijas laika robežās.

  - Līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN (pretendenta piedāvātā līgumcena) garantijas veidā (oriģinālu) no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, ne vēlāk kā pirms Pakalpojuma uzsākšanas, līguma izpildes nodrošinājuma garantijas saturā paredzot, ka nodrošinājuma devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) samaksās Pasūtītājam jebkuras pieprasītās summas samaksu noteiktās garantijas summas robežās pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka izraudzītais pretendents nav izpildījis līguma saistības, neprasot Pasūtītājam papildus pamatot savu prasību, (saskaņā ar formu, kas pievienota līgumprojektam (pretendents var izmantot arī citas formas, taču nodrošinājumam jāsatur līguma projektam pievienotajā formā iekļautie nosacījumi). Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz šādam termiņam:  60 (sešdesmit dienas) pēc Iepirkuma līguma pilnīgas izpildes. Līguma izpildes nodrošinājuma devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, lai atlīdzinātu pretendenta saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma izpildes nodrošinājumu sedz pretendents par saviem līdzekļiem. Līguma izpildes nodrošinājuma garantijas projekts (iekļaujot visus papildus nosacījumus, noteikumus u.tml. pielikumus, ja tādi tiek pievienoti garantijai) jāiesniedz Pasūtītājam  vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms iestājas līgumā noteiktais garantijas iesniegšanas termiņš tā redakcijas saskaņošanai (Nolikuma prasībām  atbilstības pārbaudei), sūtot elektronisko versiju uz šī Nolikuma 1.11.1.punktā norādīto e-pasta adresi. Līguma izpildes nodrošinājuma oriģināls tiks atgriezts (pēc rakstiska pieprasījuma) pēc noslēgtā Iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

  - Garantijas laika nodrošinājums jābūt spēkā līdz šādam termiņam: visu Iepirkuma līgumā noteikto garantijas laiku. Pretendentam, ar kuru noslēgts Iepirkuma līgums, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, kad būvobjekts, attiecībā uz kuru tiek veikts Pakalpojums, ir nodots atbilstoši Iepirkuma līguma noteikumiem ekspluatācijā, jāiesniedz Pasūtītājam veiktā Pakalpojuma garantijas laika galvojumu  5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas bez PVN (pretendenta piedāvātās līgumcenas) garantijas veidā (oriģinālu) no  kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, garantijas laika galvojuma saturā paredzot, ka nodrošinājuma devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) samaksās Pasūtītājam jebkuras pieprasītās summas samaksu galvojumā noteiktās garantijas summas robežās pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka izraudzītais pretendents nav izpildījis saistības, neprasot Pasūtītājam papildus pamatot savu prasību. (noformējuma prasība u.c.nosacījumus attiecībā uz garantijas laika galvojumu Iepirkuma līguma projektā (sk.Nolikuma 7.pielikumā)). Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo garantijas laika galvojumu sedz pretendents par saviem līdzekļiem. Garantijas laika galvojuma saturu (iekļaujot visus papildus nosacījumus, noteikumus u.tml. pielikumus, ja tādi tiek pievienoti garantijai) un formu pretendents pirms oriģināla iesniegšanas saskaņo ar Pasūtītāju, sūtot elektronisko versiju uz šī Nolikuma 1.11.1.punktā norādīto e-pasta adresi

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikums (noformēts atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam) paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas atklāta konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt nolikuma 9.pielikumā pievienoto Iepirkuma līgumu piedāvātajā redakcijā.

  - Pilnvaras oriģināls vai kopija, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt pieteikumu par piedalīšanos atklātā konkursā, finanšu piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē, papildus norādot arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba apjomu procentos.

  - Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).

  - Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra mājaslapā.  Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt Iepirkuma nolikumā noteiktos darbus. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

  - Apliecinājums par finanšu apgrozījumu būvniecībā (bez PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk apliecina finanšu apgrozījumu būvniecībā par nostrādāto periodu. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējam finanšu apgrozījumam būvniecībā kopā jābūt ne mazākam kā 3.3.punktā noteiktajam Pretendenta finanšu apgrozījumam būvniecībā pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam būvniecībā jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā laika periodā.

  - Pretendenta pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata, kas iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, pievienoto bilanci.

  - Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu, lai apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 3.6., 3.7.punktam.

  - Pozitīvas būvdarbu saņēmēju atsauksmes, par objektiem, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību Nolikuma 3.6.,3.7. punktā noteiktajām prasībām, pievienojot attiecīgo objektu pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā aktu kopijas. Papildus jāiesniedz ēkas pagaidu energosertifikāts vai energosertifikāts par objektu ar kuru tiek apliecināta pieredze ēkas enerģijas patēriņa apkurei rādītāja sasniegšanā.

  - Pieredzes apliecinājumi (noformēti atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā pievienotajai formai) par katru piesaistīto būvspeciālistu, kurā tiek atspoguļota visa Nolikuma no 3.9.1. – līdz 3.9.13. punktos pieprasītā informācija, klāt pievienojot objektu pieņemšanas -  nodošanas ekspluatācijā aktu kopijas par speciālistiem, kas norādīti nolikuma punktos Nr.3.9.1., 3.9.8., 3.9.9., 3.9.13., būvatļaujas kopiju vai būvdarbu vadītāja saistību raksta kopiju par speciālistiem, kas norādīti nolikuma punktos Nr. 3.9.8., 3.9.9, 3.9.13., būvdarbu žurnāla 1.3. sadaļas galvenā būvuzņēmēja, darbuzņēmēja (t.sk. speciālo darbu veicēja) darbu atbildīgo vadītāju kvalifikācijas saraksta kopija par speciālistiem, kas norādīti nolikuma punktos Nr. 3.9.1.-3.9.13. iesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu kopijas.

  - Ja pretendents būvdarbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus, tad papildus iesniedzamo dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem (nolikuma 6.pielikums), norādot, kādi darbi un cik lielā apjomā (procentuāli) tiek nodoti katram no apakšuzņēmējiem, kā arī par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz Nolikuma 4.4., 4.5., 4.7., 4.12. minētie dokumenti un šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

  - Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām tarifa likmēm profesiju grupās (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta (11) daļai).

  - Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši Nolikuma 1.9.punktam.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pretendents, kas ir personu grupa (piegādātāju apvienība), tad personu grupa (piegādātāju apvienība) kopā iesniedz šādus dokumentus:

    - Personu grupas (piegādātāju apvienības) sadarbības līguma kopiju saskaņā ar Nolikuma 1.6.2.punktu;

    - Dokumenti, kas minēti Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3., 4.6., 4.8., 4.9., 4.10. punktos, jāiesniedz par personu grupu (piegādātāju apvienību) kopā, bet Nolikuma 4.4., 4.5., 4.7., 4.12. punktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru personas grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieku atsevišķi, par katru personālsabiedrības biedru atsevišķi, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī par pretendenta norādīto personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

  - Tehniskais piedāvājums.

    - Pretendentam tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) prasībām. Pretendents, iesniedzot Pieteikumu (Nolikuma pielikums Nr.1), ar tā parakstīšanu apliecina, ka piekrīt veikt visus darbus Pakalpojuma izpildei atbilstoši visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot tehniskajā piedāvājumā sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) minētajām prasībām, pretendents no līdzdalības Iepirkuma procedūrā tiek izslēgts.

    - Pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno detalizēts darbu izpildes grafiks (nedēļās) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā iekļautiem noteikumiem.

    - Pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno paredzamā objekta skices tādā apjomā, lai tās varētu izvērtēt atbilstoši Nolikuma 5.2.punktam.

    - Pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno objekta novietojuma plāns zemes gabalā un paredzamā objekta plānojums tādā apjomā, lai to varētu izvērtēt atbilstoši Nolikuma 5.2.punktam.

    - Paredzamā objekta energoefektivitātes klase un pielietojamās metodes, materiāli un cita informācijas par norādītās energoefektivitātes klases sasniegšanu paredzamajam objektam un PHPP aprēķins vai analogs ar Pasīvo ēku institūta izstrādāto aprēķina programmu PHPP (Passive House Planning Package) vai ekvivalentu.

## Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Nolikumam pievienoto Finanšu piedāvājuma veidlapu (Nolikuma 3.pielikums). Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kurās iekļauti visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN). Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu Pakalpojuma izpildei veicamo darbu izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus. Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā cena EUR bez PVN, atsevišķi norādot ēkas būvprojekta izstrādi, būvniecības darbu un autoruzraudzības nodrošināšanas un citas saistītās izmaksas saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

    - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu (iepazīstoties ar Nolikumu un tā pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju ar visiem pielikumiem) un nosakot piedāvājuma līgumcenu, jāparedz visi tehniskie un ekonomiskie apsvērumi Tehniskajā specifikācijā noteiktā darba uzdevuma izpildei pilnā apjomā.

    - Būvniecības tāme (noformēta atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā „Finanšu Piedāvājums”  formai). Vienlaikus Būvniecības tāmes, kas jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai Finanšu Piedāvājuma formai, tiek uzskatītas arī par Tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

5.1.Piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija piedāvājumu vērtēšanu veiks šādos etapos:

      - pārbauda katra pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajam;

      - pārbauda, vai piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisijas lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu;

      - vērtē pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti un netiek tālāk vērtēti;

      - vērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti un tālāk netiek vērtēti;

      - vērtē pretendenta finanšu piedāvājumu un pārbauda aritmētiskās kļūdas piedāvājumā. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

      - pārbauda izslēgšanas gadījumu esamību Iepirkuma uzvarētājam.

  - Piedāvājumu Izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

    - Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko (pretendenta piedāvājums saņēmis lielāko punktu skaitu)

    - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji, to skaitliskās vērtības un piešķiršanas metodika:

| Nr.p.k. | Kritērija nosaukums | Vērtēšanas metodika | Maksimālie punkti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | Pretendenta piedāvātā kopējā (būvprojekta izstrāde+būvdarbi+autoruzraudzība) līgumcena (EUR): Zemākā piedāvātā cena P1= ------------------------------------------------------- x 60 Pretendenta piedāvātā cena | 60 |
| 2. | Arhitektūra | Tiek vērtētas fasādes skices - konstruktīvais izskats, izmantotie materiāli, funkcionalitāte, attēlotais apjoms, unikalitāte un izpratne par galvenajiem projektēšanas uzdevumiem. Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, tos savstarpēji salīdzinot. Vislabākais saņem maksimālo punktu skaitu pārējiem 0 punktus. | 15 |
| 3. | Objekta plānojums un izvietojums | Tiek vērtēts pretendenta piedāvātais objekta novietojums zemes gabalā un objekta plānojums - pieejamība, funkcionalitāte, attēlotais apjoms, telpu un stāvu plānojums un izpratne par galvenajiem projektēšanas uzdevumiem. Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, tos savstarpēji salīdzinot. Vislabākais saņem maksimālo punktu skaitu pārējiem 0 punktus. | 15 |
| 4. | Energoefektivitāte | Projektējamās ēkas paredzamā energoefektivitātes klase: C klase - 10 punkti; D klase - 0 punkti; | 10 |

    - Iegūtie skaitļi tiek noapaļoti ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.

    - Vidējo galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka kopējā vērtēšanas tabulā, t.i., skaita katra iepirkuma komisijas locekļa vērtējumus katrā kritērijā.

    - Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar 5.2 punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību Nolikumā paredzētajiem noteikumiem, izvirzītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

    - atzīt kādu no pretendentiem par Iepirkuma uzvarētāju;

    - pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no pretendentiem, ja Iepirkuma procedūrā nav iesniegti piedāvājumi, vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām;

    - pieņemt lēmumu par Iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.¹panta pirmo daļu.

  - Ja, izvērtējot pretendenta sniegto paskaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

  - Visas pārējās iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt iesniegumu par Iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

    - Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

    - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, neatkarīgi no Iepirkuma konkursa rezultāta.

    - Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Apakšuzņēmēja nomaiņa

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja par minētā personāla un apakšuzņēmēju iesaisti līguma izpildē informācija piedāvājumā nav sniegta un atbilstība nolikuma prasībām nav tikusi vērtēta Iepirkuma ietvaros. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, Izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta cetrutajā daļā minētajā gadījumā.

  - Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem.

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Citi noteikumi

  - Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums –	Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

2.pielikums –	Tehniskā specifikācija un pielikumi;

3.pielikums –	Finanšu piedāvājuma veidlapa;

4.pielikums –	Pretendenta līdzvērtīga apjoma un satura darbu saraksts;

5.pielikums –	Būvspeciālista pieredzes apliecinājums;

6.pielikums –  Apakšuzņēmēju saraksts;

7.pielikums –	Iepirkuma līguma projekts;

8.pielikums –	Piedāvājuma nodrošinājuma forma.

1.pielikums

nolikumam „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

(id. Nr___________)

Pieteikums

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā

„Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā, Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. VN 2016/2)

Pretendents:___________________________________________________________personā

nosaukums, reģ.Nr., vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

      - Piesakās piedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valmieras Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103022271, (turpmāk – Pasūtītājs)  organizētajā atklātā konkursā „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. VN 2016/2) (turpmāk – Iepirkums).

      - Apņemas ievērot Iepirkuma prasības.

      - Apliecinām, ka (Pretendenta nosaukums) ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami līguma savlaicīgai un kvalitatītai izpildei.

      - Piekrīt nolikumam un tam pievienoto pielikumu, tai skaitā līgumprojekta noteikumiem, un apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus līgumu nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

      - Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza norādītā kontaktinformācija.

      - Atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

      - Apņemas veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņotajam būvprojektam,  Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

      - Kontaktinformācija:

Pretendenta juridiskā adrese:

Pretendenta faktiskā adrese:

Kontaktpersonas e-pasta adrese:

Tālruņa Nr.:

Faksa Nr.:

Bankas rekvizīti:

_________________________________________________________________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)                 (paraksts)                              (paraksta atšifrējums)

_________________________

datums

3.pielikums

nolikumam „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

(id. Nr.: VN 2016/2)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mūsu piedāvātā cena iepirkuma procedūrā „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

ir:

      - par būvprojekta izstrādi EUR __________,___ (________________________) bez PVN

      - par Būvdarbu veikšanu EUR __________,___ (________________________) bez PVN

      - par būvprojekta autoruzraudzību EUR_________,___ (___________________) bez PVN

      - KOPĒJĀ piedāvātā līgumcena, summējot finanšu piedāvājuma 1.,2.,3.punktā noteiktās izmaksas sastāda EUR __________,___ (_____________________) bez PVN.

5.Piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš___________ nedēļas.

6.Piedāvātais būvniecības termiņš___________ nedēļas.

7.Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš  ____________ gadi (ne īsāks kā 5 gadi)

__________________________          _________________          _________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)	(paraksts)                              (paraksta atšifrējums)

______________

(datums)                         z.v.

! Finanšu piedāvājumu (.pdf vai .jpeg formātā) un tāme jāiesniedz arī CD veidā EXCEL formātā.

|  |  | Apstiprinu: ______________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums) |
|  |  | z.v. |
| Pasūtītāja būvniecības koptāme |
| Būves nosaukums: |
| Būves adrese: |
| Pasūtījuma Nr.: |
|  | Tāme sastādīta: 2016.gada xx.xxx |
| Nr.p.k. | Izmaksu nosaukums | Objekta izmaksas, EUR |
|  | 1.Būvprojekta izstrāde |  |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde un saskaņošana | 0.00 |
| 1.2. | Autoruzraudzība | 0.00 |
|  | 2. Būvdarbi |  |
| 2.1. | Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana | 0.00 |
| 2.2. | Vispārējie celtniecības darbi | 0.00 |
| 2.3. | Ūdensapgāde un kanalizācija - iekšējie tīkli | 0.00 |
| 2.4. | Apkure, ventilācija, kondicionēšana | 0.00 |
| 2.5. | Elektroapgāde - iekšējie tīkli | 0.00 |
| 2.6. | Vājstrāvu sistēmas - iekšējie tīkli | 0.00 |
| 2.7. | Zibensaizsardzības izbūve | 0.00 |
| 2.8. | Teritorijas labiekārtošanas darbi | 0.00 |
|  | Kopā | 0.00 |
|  | PVN 21,00%: | 0.00 |
|  | Pavisam būvniecības izmaksas: | 0.00 |
| Sastādīja: |  |
|  | (paraksts, tā atšifrējums, datums) |  |
| Pārbaudīja: |  |
|  | (paraksts, tā atšifrējums, datums) |  |
|  | Sertifikāta Nr. |  |
| Būvprojekta vadītājs: |  |
|  | (paraksts, tā atšifrējums, datums) |  |

4.pielikums nolikumam „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (id. Nr.VN 2016/2)

Pretendenta līdzvērtīgu iepirkumam pēc apjoma un satura darbu saraksts

| Pasūtītājs, atbildīgās kontaktpersonas tālr.numurs | Objekta raksturojošie lielumi (platība m², dzīvokļu skaits) | Objekta nosaukums | Objektā veiktie būvdarbi | būvdarbu apjoms (EUR bez PVN) | Darbu izpildes periods | ēkas enerģijas patēriņš apkurei kW/m² gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Ja pretendents norādītājā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.

______________________________        _________________         _________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)	              (paraksts)                            (paraksta atšifrējums)

______________

(datums)                         z.v.

5.pielikums

nolikumam „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves

Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

(id. Nr.VN 2016/2)

Būvspeciālista

pieredzes apliecinājums

Vārds, uzvārds:______________________

Dzimšanas datums:_____________

Darba pieredze:

| Laiks (no ... līdz ...) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

Specialitāte:_______________

Sertifikāta Nr.___________________

Profesionālā pieredze:

| Objekta nosaukums | Pasūtītājs, atbildīgās kontaktpers. tālr.numurs | Īss līguma priekšmeta apraksts, apjoms (platība m², dzīvokļu skaits) | Līguma izpildes periods | Līguma cena (EUR, bez PVN) | Specialitāte/Amats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos                                                                      (pretendenta)

Iepirkuma līguma izpildē.

Līguma izpildē piesaistītā speciālista

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

6.pielikums

nolikumam „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves

Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

(id. Nr.VN 2016/2)

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamā darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba nosaukums | % no piedāvājuma cenas |

Pielikumā pievienot:

1. Apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē, ja Iepirkuma rezultātā Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. Apliecinājumā vai vienošanās dokumentā ir jāietver arī apakšuzņēmēja apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) apakšuzņēmēja veicamās darba daļas izpildei.

2.Par katru apakšuzņēmēju jāiesniedz Nolikuma 4.11. un 4.12. punktos norādītie dokumenti.

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

|  | 8.pielikums „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (id. Nr.VN 2016/2) |
| --- | --- |

Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas veidlapa

Nodrošinājuma devēja nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Adrese:

Atklāta konkursa nosaukums: „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.VN 2016/2

Ņemot vērā, ka [ierakstīt iepirkuma pretendenta nosaukumu, reģistrācijas Nr. un adresi] (“pretendents”) piedalās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Reģ.nr.44103022271, Semināra ielā 2a, Valmiera, LV-4201 (“Pasūtītājs”) rīkotajā atklātajā konkursā „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. _____ („Konkurss”) un saskaņā ar Konkursa nolikumu pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, mēs, [ierakstīt kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un adresi] (“nodrošinājuma devējs”), ar šo izsniedzam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājuma garantiju 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi)  apmērā („nodrošinājuma summa”).

Garantējam nodrošinājuma summas samaksu uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums – 6 (seši) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas;

2) izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

3) Pretendents neiesniedz līguma nodrošinājuma garantiju 10 (desmit) dienu laikā no Būvniecības pakalpojuma pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.

Nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt nodrošinājuma summu Pasūtītājam, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka ir iestājies viens vai vairāki minētie nodrošinājuma summas samaksas noteikumiem, norādot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus.

Šī garantija ir spēkā 6 (sešus) mēnešus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., līdz ___.gada __._______. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros jāiesniedz nodrošinājuma devējam ne vēlāk kā minētajā termiņā.

Datums:

Nodrošinājuma devējs:

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Z.v.

# Text boxes

# PARAUGS