APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē

Iepirkuma

Nr. VN2016/25

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā vienkāršotai atjaunošanai

NOLIKUMS

VALMIERA

2016

- Vispārīga informācija.

  - Iepirkuma metode: „Publisko iepirkumu likuma” 8.2panta kārtībā

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2016/25

  - Iepirkuma priekšmets: Apliecinājuma kartes (turpmāk - ēkas vienkāršotās atjaunošanas projekts) izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai.

## Līguma izpildes laiks

Vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādei un saskaņošanai Valmieras pilsētas Būvvaldē – ne ilgāk kā 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Autoruzraudzībai – visā būvdarbu izpildes laikā.

## Informācija par iepirkuma organizētāju

● SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā dzīvokļu īpašnieku 2016.gada 18.marta kopsapulces lēmumu;

● nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 44103022271;

● adrese: Semināra ielā 2a, Valmierā, LV – 4201;

● telefons/fakss: 64207300

- Kontaktpersonas par iepirkuma:

- Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Andris Ruģēns, tālrunis 27000754, e-pasts andris.rugens@v-nami.lv.

- Kontaktpersona projekta realizācijas jautājumos: SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” sanitārtehnikas būvinženieris Raivis Busulis, tālrunis 27000762, e-pasts raivis.busulis@v-nami.lv.

## Iepirkuma piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

## Termiņš un vieta

    - Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2016.gada 6.decembrim plkst. 14.00 SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” sekretāram Semināra ielā 2a, Valmierā, Latvija, LV-4201, (tālrunis 64207300). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks atgriezts iesniedzējam.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Semināra ielā 2a, Valmierā, LV-4201, un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības un normas. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. Iepirkuma nolikuma noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

## Piedāvājuma sastāvs un noformējums

## Iepirkuma piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām latviešu valodā.

## Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno notariāli vai atbilstoši 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums” apstiprināts tulkojums.

## Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai atbilstoši Latvijas Republikas 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

## Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 2.1.3.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

## Piedāvājuma sastāvs:

- titullapa (brīvā formā);

- satura rādītājs ar uzrādītām lappusēm;

- šī nolikuma 4.punktā nosauktie dokumenti minētajā secībā;

- pielikumi (ja pretendents tādus pievieno).

    - Lapas jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo).

    - Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo.

- Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Piedāvājums iepirkumam Nr. VN 2016/25

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā vienkāršotai atjaunošanai

- Aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par pretendentu (uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs).

    - Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot ieprikuma piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, pretendents drīkst izmantot nolikuma pielikumu kopijas.

  - Cita informācija

    - Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. Ja dokuments tiek nosūtīts pa faksu, paralēli šī dokumenta oriģināls nosūtāms pa pastu.

    - Pasūtītājs nodrošina, lai pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

    - Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītajam un Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam Iepirkuma komisija neizpauž informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

- Informācija pretendentiem

  - Par Pretendentu šajā iepirkumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šā nolikuma prasībām. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma nosacījumi visiem pretendentiem ir vienādi.

  - Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (5) daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

  - Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, tad finanšu piedāvājumu paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 4.2.punktā. Citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks.

  - Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, tad uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā.

  - Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (atjaunošanas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst Piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, kas attiecas uz konkrētā tipa ēku.

  - Projektētājam jānodrošina projekta dokumentācijas izstrāde pilnā apjomā par katru no projekta sastāva daļām un darbu veidiem saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LR būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma slēgšanas gadījumā ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas pretendentam jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visiem iesaistītajiem būvspeciālistiem (t.sk. būvprojekta vadītājam) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

  - Projektā dotajiem risinājumiem jāatbilst ETAG 004 siltināšanas sistēmām.

  - Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- būvprojekta izstrāde un saskaņošana;

- autoruzraudzība;

- ekonomiskās daļas (darbu apjomu un tāmju) sagatavošana atbilstoši MK noteikumiem Nr.330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";

- Nepieciešamo palīgdarbu, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

- Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai projekta izstrādei un saskaņošanai Valmieras pilsētas Būvvaldē;

- Visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi;

- Visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi.

## Piedāvājuma derīguma termiņš. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma uzvarētājam – līdz darbu izpildes līguma noslēgšanas brīdim. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.11. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

- Iesniedzamā informācija un dokumenti

Pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

  - Komersanta vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (nolikuma 4.pielikums). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt finanšu piedāvājumu un tehnisko piedāvājumu, ja tos neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē.

  - LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

  - LR Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta un apakšuzņēmēja tiesības veikt nolikuma tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus.

  - Projektētāja arhitekta prakses sertifikāta kopija un pieredzes apraksts (7. pielikums). Projektētajam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) projektu izstrādē atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai un kuri ir akceptēti Būvvaldē.

  - Projektētāja būvprakses sertifikāta kopija ēku konstrukciju projektēšanā un pieredzes apraksts (7. pielikums). Projektētajam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) projektu izstrādē atbilstoši iepirkuma priekšmetam kā ēku konstrukciju projektētājam, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai un kuri ir akceptēti Būvvaldē.

  - Projektētāja būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā un pieredzes apraksts (7. pielikums). Projektētajam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) projektu izstrādē atbilstoši iepirkuma priekšmetam kā ūdensapgādes un kanalizācijas (ŪK) daļas projektētājam, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

  - Projektētāja būvprakses sertifikāta kopija siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā un pieredzes apraksts (7. pielikums). Projektētajam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) projektu izstrādē atbilstoši iepirkuma priekšmetam kā siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājam, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

  - Pretendenta izstrādāto un būvvaldes akceptēto atbilstoši iepirkuma jomai projektu saraksts (nolikuma 8.pielikums), kas apliecina, ka pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) projektu izstrādē, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai atbilstoši iepirkuma priekšmetam. Pievienot atsauksmes no objektu pasūtītājiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi līguma termiņā un atbilstību objekta raksturlielumiem.

  - Ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, aizpildīta apakšuzņēmēju saraksta veidlapa (6.pielikums), pievienojot nolikuma 6.pielikumā noradītos dokumentus par katru apakšuzņēmēju.

  - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu).

  - Tehniskā specifikācija (saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu).

# Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pastāvīgā iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām.

## Piedāvājumu vērtēšana

    - Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:

1. kārtā vērtē – pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem; piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;

2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;

3.kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē – finanšu piedāvājumu;

    - Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 8.2 panta piektajai daļai noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā, iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumu, termiņus un pārbaudīšanas kārtību.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa

  - Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

  - Piedāvājumos konstatēto aritmētisko kļūdu labošana

    - Pēc pretendentu kvalifikācijas dokumentu un tehniskās specifikācijas vērtēšanas komisija pāriet pie pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanas, pārbaudot vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, iepirkumu komisija izlabo šīs kļūdas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, tiek ņemts vērā labojumus.

    - Par aritmētisko kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.

## Komisijas tiesības:

● pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem;

● pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai;

● lemt par ieprikuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

● labot aritmētiskas kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

● noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām;

● noraidīt piedāvājumu, ja pretendents nav pieprasītajā termiņā rakstiski atbildējis uz iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu;

● neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam izdalītos līdzekļus;

● iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

## Komisijas pienākumi:

● nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

● nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

● rakstiski informēt iepirkuma pretendentus par iesniegtajos dokumentos vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

● lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;

● vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

● trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

7. Pretendentu tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības:

● Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

● līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums ir atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

## Pretendenta pienākumi:

● iesniedzot piedāvājumu, izpildīt visas iepirkuma nolikumā noteiktās prasības;

● sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

● pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu;

● pirms piedāvājuma sagatavošanas iepazīties ar tehnisko dokumentāciju un objektu dabā.

8. Līguma parakstīšana

Starp iepirkuma uzvarētāju un SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” tiks slēgti līgumi atbilstoši pretendenta finanšu piedāvājumam un iepirkumu līgumu projektiem (2.pielikums – par vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādi un 3.pielikums – Autoruzraudzības līgums). Avansa maksājumi nav paredzēti.

- Nolikuma pielikumu saraksts

- pielikums – Tehniskā specifikācija

- pielikums – Līguma projekts (vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde)

- pielikums – Līguma projekts (autoruzraudzība)

- pielikums – Pieteikuma veidlapa

- pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa

- pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa

- pielikums – Iepirkuma izpildē piesaistīto speciālistu CV

- pielikums – Pretendenta izstrādāto projektu saraksts

- pielikums – Projektēšanas uzdevums

1.pielikums

iepirkuma Nr. VN 2016/25

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ēkas fasādes apliecinājuma karte un apliecinājuma karte inženierbūvēm izstrāde vienkāršotai atjaunošanai un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai.

Projektētājam jānodrošina projekta dokumentācijas izstrāde pilnā apjomā par katru no projekta sastāva daļām un darbu veidiem saskaņā ar Būvniecības likumu, MK 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, pārējiem LR būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem un projektēšanas uzdevumu (nolikuma 9.pielikums)

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apliecinājuma kartes izstrāde (ēkas fasādes apliecinājuma karte un apliecinājuma karte inženierbūvēm) |  |
| 1.1. | Vispārīgā daļa |  |
| 1.2. | Arhitektūras daļa |  |
|  | 1.2.1. Vispārīgie rādītāji |  |
|  | 1.2.2. Teritorijas sadaļa |  |
|  | 1.2.3. Arhitektūras sadaļa |  |
| 1.3. | Inženierrisinājumu sadaļa, t.sk.: |  |
|  | 1.3.1. Būvkonstrukcijas |  |
|  | 1.3.2. Apkure un ventilācija |  |
|  | 1.3.3. Ūdensapgāde un kanalizācija |  |
|  | 1.3.4.Zibensaizsardzība (iesk.topogrāfiju) |  |
|  | 1.3.5. Būviztrādājumu specifikācijas |  |
| 1.4. | Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei (Ēkas pagaidu energosertifikāts) |  |
| 1.5. | Darbu organizācijas projekts |  |
| 1.6. | Ekonomikas daļa, t.sk.: |  |
|  | 1.6.1. Būvdarbu apjomu saraksts |  |
|  | 1.6.2. Izmaksu aprēķins (tāmes) |  |
| 2. | Autoruzraudzība būvdarbu izpildes laikā |  |
|  | Kopā |  |

Pretendents:                       _______________________________________

Pretendenta amatpersonas,

kurai ir paraksta tiesības

vai pilnvarotās personas

Vārds, uzvārds                  _______________________________________

Paraksts:                          ________________________________________

Datums:                           ________________________________________

Zīmoga vieta:

2.pielikums

iepirkuma Nr. VN 2016/25

nolikumam

Līgums Nr.4-5/

par apliecinājuma kartes izstrādi Gaujas  ielā 2, Valmierā

vienkāršotai atjaunošanai

Valmierā, 2016.gada ...............

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģ.Nr.44103022271, juridiskā adrese Semināra iela 2a, Valmierā, LV-4201, tās prokūrista Valda Jēgera personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „.........”, reģ.Nr............, juridiskā adrese: ..............., kuru pārstāv tās ............................, kurš rīkojas saskaņā ......................., turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, noslēdz sekojošu Līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā dzīvokļu īpašnieku .......gada ........ kopsapulces lēmumu, uzdod un Izpildītājs apņemas par savu darbaspēku, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem izstrādāt ēkas apliecinājuma karti (ēkas fasādes apliecinājuma karti un apliecinājuma karte inženierbūvēm) daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 2, Valmierā, turpmāk tekstā Projekts, saskaņā ar iepirkuma Nr. VN 2016/25 Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja iepirkumā Nr. VN 2016/25 iesniegto Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.2) un Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.3).

  - Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem veikt Projekta saskaņošanu ar normatīvos aktos noteiktajām institūcijām un personām, Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tajā skaitā veikt saskaņošanu Valmieras pilsētas Būvvaldē.

  - Pasūtītājs par Projektu apņemas Izpildītājam samaksāt šā Līguma 4.punktā noteiktā apmērā un kārtībā.

- Līguma izpilde

  - Projekts izstrādājams latviešu valodā.

  - Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Projekta vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, Projekta uzdevuma un Līgumu grozījumus.

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Projekta kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Pasūtītājs un jāiesniedz ietekmes faktoru novērtējums.

  - Pasūtītājam jāiesniedz Izpildītājam visa nepieciešamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami Projekta sagatavošanai 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma izdarīšanas brīža. Pušu sadarbība un saziņa pamatā notiek rakstiski, apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, taču Puses var apmainīties ar informāciju arī elektroniski.

  - Izpildītājs apņemas:

    - Projektu izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajam Būvniecības likumam, būvnormatīviem un visiem būvniecības noteikumiem;

    - Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (renovācijas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Būvniecības likumam, būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un visiem pārējiem normatīviem aktiem, kas attiecas uz konkrētā tipa ēku.

    - Veikt Projekta bezmaksas kvalitātes nodrošināšanu, t.sk., Projekta aktualizāciju nodrošinot tā atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (tālāk tekstā – Garantijas laiks), t.sk.:

      - Projekta bezmaksas korekciju, lai izstrādātais Projekts atbilstu nosacījumiem, kas nepieciešami, lai iesniegtu Projekts AS “Attīstības finanšu institūcijā Altum” dalībai programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”.

    - Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas;

    - iesniegt Pasūtītājam Projekta dokumentāciju pilnā apjomā par katru no projekta sastāva daļām un darbu veidiem, saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru Kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, pārējiem Latvijas Republikas būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem un Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.3)

5 (piecos) eksemplāros, kas paliek Pasūtītājam papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā (CD) formā PDF formātā (failos pa 20MB), Word formātā teksta daļu un Excell formātā būvizmaksu aprēķinu tabulas;

  - Pasūtītājs apņemas:

    - saskaņot Projektu, ja Projekts atbilst šī Līguma prasībām

    - aktīvi piedalīties visu nepieciešamo problēmsituāciju risināšanā, kas saistītas ar Projekta izstrādi.

    - nodrošināt Izpildītāju ar visiem nepieciešamajiem izejas datiem.

  - Projekta izstrādes veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus, kas norādīti Izpildītāja iesniegtajā iepirkuma Nr. VN 2016/25 piedāvājumā.

  - Gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

  - Piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai šī Līguma priekšmetā minētā uzdevuma izpildei.

  - Izpildītājs ir apdrošinājis visu iesaistīto būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saskaņā ar 2014.gada 19.augustā MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam 5 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Projekta realizācijas laikā konstatētie Projekta defekti jeb nepilnības Izpildītājam jānovērš bez atlīdzības. Par defektu un nepilnību novēršanas termiņiem Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāju.

  - Pretenzijas par Izpildītāja izstrādāto Projektu piesakāmas 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Projekta Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

- Līguma izpildes termiņi

  - Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam Valmieras pilsētas Būvvaldē saskaņotu Projektu .............. (...........) dienu laikā no Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikumu Nr.4).

  - Projekta iesniegšanas datums ir diena, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu Nodošanas - pieņemšanas aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu, Valmieras pilsētas Būvvaldē saskaņotu Projektu. Pasūtītājs ir pieņēmis Projektu un parakstījis Nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā par Projekta iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti Pasūtītājam iesniedzis Projektu un Izpildītāja parakstītu Nodošanas – pieņemšanas aktu. Ja Izpildītājs trūkumus novērš pirms šā Līguma 3.1. punktā noteiktā termiņa iestāšanās, tad līgumsods par termiņa kavējumu netiek piemērots.

- Norēķinu kārtība

  - Līgumcena, saskaņā ar iepirkuma Nr. VN 2016/25 Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu ir EUR ......... (.....................), bez 21 % pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN ir EUR ....... (..........). Līguma summa ar PVN ir EUR ........ (................).

  - Līguma summā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Projekta izstrādi un saskaņošanu Latvijas Republikas normatīvos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma 4.1. punktā minēto Līguma summu pēc Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) dienu laikā.

  - Pasūtītājam visi Līgumā minētie maksājumi ir jāveic EUR, pārskaitot naudas līdzekļus uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms datums, kad attiecīgais maksājums saņemts Izpildītāja bankas kontā.

  - Sankcijas:

    - Ja Pasūtītājs kavē noteiktos maksājumu termiņus par Projekta izstrādi, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

    - Par Projekta iesniegšanas termiņa nokavējumu, Izpildītājam ir jāmaksā līgumsods 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

    - Par atkāpšanos no Līguma izpildes bez pamatota iemesla, ja Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

  - Izpildītājs pilnvaro Pasūtītāju šajā Līguma noteiktos līgumsodus ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas.

- Autortiesības

  - Projekta izstrādes rezultātā visi izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums, bet autortiesības saglabā Izpildītājs.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez  Izpildītāja atļaujas, uzņemoties atbildību par sekām.

  - Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Projektu, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstams par Pasūtītāja īpašumu.

  - Līdz būvdarbu uzsākšanai starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiks noslēgts līgums par  autoruzraudzību EUR ............ (................... euro) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pasūtītājam ir tiesības uzdot veikt autoruzraudzību citai juridiskai vai fiziskai personai, gadījumā ja Izpildītājs ir uzsācis bankrota vai maksātnespējas procedūru vai Izpildītājs atsakās slēgt autoruzraudzības līgumu.

- Pušu atbildība

  - Abas Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par:

    - nekvalitatīvu Projekta izstrādi un pieļautajām kļūdām Projekta izstrādē,

    - par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību, to ekonomiskumu un būvdarbu apjomu pareizību;

    - Projekta izstrādes termiņa nokavējumu;

    - pārbaudē atklāto defektu nenovēršanu Pasūtītāja norādītajā apjomā un termiņā;

    - zaudējumu nodarīšanu Pasūtītājam;

    - kļūdām Projektā, kas atklājas būvdarbu laikā, ja celtniecības darbi notiek saskaņā ar šo Izpildītāja iesniegto Projektu.

  - Pasūtītājs uzņemas atbildību par:

    - samaksas izdarīšanas termiņa nokavējumu;

    - zaudējumu nodarīšanu Izpildītājam;

    - izsniegto izejas datu atbilstību un pareizību.

  - Ja Pasūtītājam rodas papildus izdevumi būvdarbu laikā nekvalitatīva Projekta dēļ, Izpildītāja pieņemto tehnisko risinājumu nepareizības, kā arī būvdarbu apjomu kļūdas dēļ, Izpildītājs apņemas segt Pasūtītāja zaudējumus 100% apmērā no papildus izdevumu summas. Zaudējumu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst kļūdas Projektā, bez maksas.

  - Šā Līguma 6.4.apakšpunkts neattiecas uz segtiem būvdarbiem, kas var atklāties būvdarbu laikā.

- Nepārvarama vara

  - Puses neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu kontrolei.

  - Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Projekta daļu.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.

  - Ja Izpildītāja parakstīts Līgums netiks saņemts Pasūtītāja juridiskajā adresē līdz 2016.gada ............., tad Pasūtītājs būs tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās slēgt šo Līgumu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Projekta izstrādes termiņa pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs kavē vai aptur Projekta izstrādes veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Projekta izstrādes veikšanu kavē būtiski Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti;

    - Projekta izstrāde tiek kavēta citu, no Izpildītāja neatkarīgu, apstākļu dēļ.

  - Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:

    - Pasūtītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja:

    - Līgumā paredzētais Projekts netiek iesniegts 10 (desmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa un nav iestājušies apstākļi, kas Izpildītājam dod tiesības uz termiņa pagarināšanu.

    - Izpildītājs bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapaspusēm, katrai pusei pa vienam eksemplāram.

  - Līgumam ir 4 pielikumi –

    - Pielikums Nr.1. Iepirkuma Nr. VN 2016/25 Tehniskā specifikācijas ... (....) lapas;

    - Pielikums Nr.2. Iepirkumā Nr. VN 2016/25 Izpildītāja iesniegtā Tehniskās specifikācijas kopija .... (....) l

    - Pielikums Nr.3. Projektēšanas uzdevums uz 1 (vienas) lapas;

    - Pielikums Nr.4. Iepirkumā Nr. VN 2016/25 Izpildītāja iesniegtā Finanšu piedāvājuma kopija ... (........) lapas.

9. Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

____________________                                                                   _______________

3.pielikums

iepirkuma Nr. VN 2016/25

nolikumam

Autoruzraudzības līgums Nr.4-

Valmierā, 201____.gada _______________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģ.Nr.44103022271, juridiskā adrese Semināra iela 2a, Valmierā, LV-4201, prokūrista Valda Jēgera personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

......, reģ.Nr........., juridiskā adrese ......., tās ......... personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, noslēdza sekojošu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības pakalpojumus objektā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā vienkāršotai atjaunošanai”, turpmāk tekstā Objekts, Ministru Kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumu un „Apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, saskaņā ar saskaņoto – „Apliecinājuma karti” – turpmāk tekstā vienkāršotās atjaunošanas projekts.

  - Līgums tiek finansēts saskaņā ar Ministru Kabineta 2016. gada 15.marta noteikumiem Nr.160 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumu ietvaros.

  - Par autoruzraugu Objektā tiek norīkots:.........................

  - Līguma darbības laiks Objektā tiek noteikts visu būvdarbu periodu līdz būvdarbu pabeigšanai.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līgumcena autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanai EUR ...... (................ euro un ....... centi), bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). PVN ir EUR (.................. euro un ..... centi). Summa ar PVN ir EUR ......., turpmāk tekstā sauktu Līguma summa.

  - Līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību, kas saistīta ar autoruzraudzības veikšanu un Līgumā noteikto saistību izpildi, avansa maksājums netiek paredzēts.

  - Samaksa tiek veikta, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu vienu reizi mēnesī 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta par izpildīto darbu parakstīšanas, rēķina saņemšanas un kad kredītiestāde ir ieskaitījusi naudas līdzekļus Pasūtītāja norēķinu kontā.

  - Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību Objektā atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, atbilstoši saskaņotajam vienkāršotās atjaunošanas projektam, Būvniecības likumam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot veiksmīgu vienkāršotā atjaunošanas projekta realizāciju dabā.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, kas ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

    - Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam vienkāršotās atjaunošanas projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no vienkāršotās atjaunošanas projekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

    - Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.

    - Izpildītājam ir pienākums piedalīties Objekta būvsapulcēs vismaz 1(vienu) reizi nedēļā.

    - Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību vienkāršotās atjaunošanas projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav ekvivalenti aizstājēji vienkāršotā atjaunošanas projektā paredzētajiem.

    - Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša vienkāršotā atjaunošanas projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

    - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no vienkāršotā atjaunošanas projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

    - Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no vienkāršotā atjaunošanas projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no vienkāršotā atjaunošanas projekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

    - Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību vienkāršotās atjaunošanas projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.

    - Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.

    - Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas vienkāršotā atjaunošanas projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību vienkāršotā atjaunošanas projektā, vai kādu citu vienkāršotā atjaunošanas projekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.

    - Autoruzraudzības kārtībā izmaiņas vienkāršotā atjaunošanas projektā jāveic maksimāli īsā laika periodā, tā lai tas nepagarinātu būvdarbu līguma izpildes termiņu.

    - Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā.

    - Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā autoruzraudzības žurnālu Izpildītājs kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju nodod Pasūtītājam glabāšanai.

    - Izpildītājam ir pienākums rēķinā norādīt: vienkāršotā atjaunošanas projekta Nr............... „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Līgums Nr.........

    - Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

- Līguma izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā, ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs autoruzraudzību veic Objekta būvdarbu laikā un pabeidz to ar Objekta nodošanu ekspluatācijā. Būvdarbu plānotais veikšanas laiks ir ........ kalendārās nedēļas no darbu uzsākšanas datuma. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums nevar būt par pamatu Līguma summas palielināšanai.

  - Pusēm ir pienākums savlaicīgi - 5 (piecu) dienu laikā informēt otru Pusi par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu un citām Līguma izmaiņām.

- Pušu atbildība

  - Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam un Būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, t.sk., ziņu nesniegšana vai nepatiesu ziņu sniegšana.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par:

    - nekvalitatīva vienkāršotā atjaunošanas projekta izstrādi un pieļautajām kļūdām vienkāršotā atjaunošanas projekta izstrādē;

    - par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību un būvdarbu apjomu pareizību;

    - zaudējumu nodarīšanu Pasūtītājam;

    - kļūdām vienkāršotā atjaunošanas projektā, kas atklājas būvdarbu laikā, ja celtniecības darbi notiek saskaņā ar šo Izpildītāja iesniegto vienkāršoto atjaunošanas projektu;

  - Ja Izpildītājs neveic Līgumā noteiktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līgumā noteikto darbu apmaksu.

  - Sankcijas:

    - Samaksas termiņa nokavējuma gadījumā Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam līgumsods 0,05 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas;

    - Ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības par katru konstatēto Līguma neizpildes gadījumu ieturēt Līgumsodu EUR 20,- (divdesmit euro un 00 centi) apmērā;

    - Ja Pasūtītājam rodas papildus izdevumi būvdarbu laikā nekvalitatīva vienkāršotā atjaunošanas projekta dēļ, Izpildītāja pieņemto tehnisko risinājumu nepareizības, kā arī būvdarbu apjomu kļūdas dēļ, Izpildītājs apņemas segt Pasūtītāja zaudējumus 100% apmērā no papildus izdevumu summas. Zaudējumu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst kļūdas vienkāršotā atjaunošanas projektā, bez maksas.

  - Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde, radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība, sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.

- Pārējie noteikumi

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.

  - Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs 6.2. punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam.

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

  - Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja Līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā Līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 2.5. punkta noteikumus.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties pārtraukt Līgumu, ja Izpildītājs vairāk par 5 (dienām) nepilda šo Līgumu un pārkāpju šā Līguma nosacījumus.

  - Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapaspusēm, viens eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Pušu rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

4.pielikums

iepirkuma Nr. VN 2016/25

nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

VN 2016/25

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā vienkāršotai atjaunošanai

Pretendents,____________________________________________________

pretendenta nosaukums

reģ. Nr.__________________________________________________,

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā _________________personā__________________________________________________

amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2016/25 Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā vienkāršotai atjaunošanai

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;

3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

5) apņemas (pretendenta uzvaras gadījumā) parakstīt vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādes līgumu šīs iepirkuma nolikumam pievienotajā redakcijā (2.pielikums) un autoruzraudzības līgumu (3.pielikums).

_________________________________________________________________________

Pretendenta juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese

_________________________________________________________________________

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds

_________________________________________________________________________

Amats

__________________________________________________________________________

Paraksts

5. pielikums

iepirkuma Nr. VN 2016/25

Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mūsu piedāvātā cena iepirkumā Nr. VN 2016/25 Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā vienkāršotai atjaunošanai:

Apliecinājuma kartes izstrādei:

_______________________________________________________EUR (bez PVN 21%)

(summa cipariem un vārdiem)

Autoruzraudzības veikšanai:

________________________________________________________EUR (bez PVN 21%)

(summa cipariem un vārdiem)

Termiņš Apliecinājuma kartes izstrādei un saskaņošanai Valmieras pilsētas Būvvaldē:

_______________________________________________________

(kalendārās dienas)

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apliecinājuma kartes izstrāde (ēkas fasādes apliecinājuma karte un apliecinājuma karte inženierbūvēm) |  |
| 2. | Autoruzraudzība būvdarbu izpildes laikā |  |
|  | Kopā |  |

Pretendents:                       _______________________________________

Pretendenta amatpersonas,

kurai ir paraksta tiesības

vai pilnv.pers.Vārds, uzvārds                  _______________________________________

Paraksts:                          ________________________________________

Datums:                           ________________________________________

Zīmoga vieta:

6. pielikums

iepirkuma Nr. VN 2016/25

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2, Valmierā vienkāršotai atjaunošanai

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā pakalpojuma daļa |
| --- | --- |
|  | Pakalpojuma nosaukums | % no piedāvājuma cenas |

Piedāvājumam pievienot:

1. LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

2. LR Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt nolikuma tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus.

3. Projektētāja sertifikāta kopija atbilstoši veicamā pakalpojuma daļai un pieredzes apraksts (7.pielikums). Pieredze vismaz divu projektu (atbilstoši būvpraksei) izstrādē (kuri ir akceptēti attiecīgajā Būvvaldē)

Apliecinu, ka _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos iepirkuma līguma izpildē

(pretendenta)

veicot ______________________________

(veicamā darba  daļas nosaukums)

Iepirkuma izpildē piesaistītā apakšuzņēmēja amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

7. pielikums

iepirkuma Nr. VN 2016/25

nolikumam

Līguma izpildē piesaistītā speciālista

CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds:

Izglītība:

Dzimšanas datums:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

Darba pieredze.

| Laiks (no ... līdz ...) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

Profesionālā pieredze.

| Nr.p.k. | Līguma Nosaukums, adrese. Īss līguma priekšmeta apraksts | Objekta raksturojums- kopējā platība, būvapjoms, būvprojekta daļu uzskaitījums | Līguma izpildes gads | Pasūtītājs, tālrunis | Līguma cena (tūkst. EUR, bez PVN) | Amats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un ______________ uzvaras gadījumā piedalīšos

(pretendenta)

Iepirkuma līguma izpildē.

Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

8. pielikums

iepirkuma Nr. VN 2016/25

nolikumam

Pretendenta izstrādāto projektu saraksts

| Projektētā objekta nosaukums | Objekta raksturojums- kopējā platība, būvapjoms, būvprojekta daļu uzskaitījums | Projekta izstrādes laiks un datums, kad saskaņots Būvvaldē | Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) | Norādīt vai projekts ir iesniegts ES fondu atbastam un vai ir realizēts (norādot periodu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendents: _______________________________________

Pretendenta amatpersonas,

kurai ir paraksta tiesības

vai pilnvarotās personas

Vārds, uzvārds                  _______________________________________

Paraksts:                          ________________________________________

Datums:                           ________________________________________

Zīmoga vieta: