2.pielikums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’VALMIERAS NAMSAIMNIEKS vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde (pārskata) gadā

| Nr. p.k. | Plāns |  |  |  |  |  | Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa) | Skaidrojumi par būtiskām novirzēm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji | Izpildes termiņš | Nepieciešamais finansējums un iespējamie finansēšanas avoti | Atbildīgais (amats) |  |  |
| 1 | Noteikto pienākumu deleģēšanas pakalpojumu un pakalpojumu līgumā ar Valmieras novada pašvaldību kvalitatīva izpilde | Pakalpojuma līgumā noteikto darbu izpilde atbilstoši prasībām | atbilst | 31.12.2025 | Pakalpojuma līgums | Valde | EUR 1 147 177 | Vienošanās Nr. 01.830/7.4.8/24/167-1 par grozījumiem 20.02.2024. Pakalpojuma līgumā Nr.01.830/7.4.8/24/167 par summu 1 412 086 EUR bez PVN Meteoroloģiskie apstākļi un ziemas neesamība |
| 2 | Tirgus daļas ēku apsaimniekošanā noturēšana un palielināšana Valmieras novadā | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēku apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana | 168 | 31.12.2025 | - | Valde | 171 | ‘’Pirmā māja’’, ‘’Otrā māja’’, "Trešā māja", Jērcēnos, Jērcēnu pagastā, Skolas iela 7, Plāņos, Plāņu pagastā, Liepu ielā 11, Rūjienā un Upes iela 20, Robežu 2, Matīši, Valmieras novadā Valmieras novadā, kā pārvaldnieku izvēlējušās SIA ‘’Valmieras Namsaimnieks’’. Sabiedrība nodevusi ekspluatācijā zemas īres maksas mājokļus Ķieģeļu ielā 11 un 13,Valmierā, kur veic pārvaldīšanas pakalpojumu. Izbeigušas pārvaldīšanas koplīgumu - “Rubeņi”, Ramatas pag., Valmieras nov. un Upes iela 9, Valmiera.. 2025. gadā plānots tirgus daļu palielināt par 4 mājām, palielināts par 7 mājām. |
| 3 | Saņemtas pamatotas sūdzības ar namu pārvaldīšanu saistītos jautājumos | Oficiāli saņemto sūdzību skaits elektroniskā vai papīra veidā | 18 | 31.12.2025 | - | Valde | 5 | Oficiāli saņemti un reģistrēti. Sabiedrība turpina strādāt, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus no kompetentiem darbiniekiem. |
| 4 | Jaunu daudzdzīvokļu ēku būvniecība | Dzīvokļu skaits | 0 | 31.12.2025 | Altum aizdevums/pašu ieguldījums | Valde | 120 | 2025. gada oktobrī nodoti ekspluatācijā 2 zemas īres maksas mājokļi 120 dzīvokļiem. Plānots bija nodot ekspluatācijā 2026. gada I ceturksnī |
| 5 | Atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas | Daudzdzīvokļu māju renovāciju veikšana | 4 | 31.12.2025 | Klientu finansējums/kredīts | Valde | 3 | Dzīvojamām mājām - Jaunatnes iela 15a, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, Ozolu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, “Liepas” Bērzaine, Valmieras novads būvniecības darbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai pabeigti pārskata gadā. 2026. gada sākumā plānots pabeigt būvniecības darbus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Vanagu iela 5, Valmiermuiža ,Valmieras pagasts, Valmieras novads un Rīgas iela 28, Valmiera. |
| 6 | Labiekārtoti daudzdzīvokļu ēku pagalmi | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana | 3 | 31.12.2025 | Klientu finansējums/kredīts | Valde | 0 | 2025. gadā noslēdzies iepirkums “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Annas ielā 4, Annas ielā 8, Graudu ielā 6a, Ziemeļu ielā 17B Valmierā, Valmieras novadā kvartāla labiekārtošanas darbi”, 2026. gada sākumā uzsāks būvniecības darbus. 2025. gadā tika pārstrādāts projekts L.Laicēnu ielas kvartālam, ņemot vērā, ka L.Laicēnu iela 9 atteicās no projekta realizācijas. Stacijas ielai 39 izstrādāts projekts par pagalma labiekārtošanu. |
| 7 | Integrētas vadības sistēmas pamatprincipu ieviešana | ISO kvalitātes vadības sistēmas ieviešana | - | 31.12.2026 | - | Valde | - | Ieviešanu plānots uzsākt 2026. gadā |
| 8 | SIA ‘’VALMIERAS NAMSAIMNIEKS’’ efektivitātes un darba vides uzlabojumi | Tehnikas nomaiņa, darba vides iekārtošana. Zemas īres maksas mājokļi. | 7 388 737 EUR | 31.12.2025 | - | Valde | 7 394 860 EUR | Zemas īres mājokļu būvniecības faktiskās izmaksas pēc izpildes |

Valdes priekšsēdētājs    Andris Kabraks             		________________________

(Vārds, Uzvārds)				       (paraksts)

Sagatavotājs                Madara Kiļupe					26373622

(Vārds, Uzvārds) 				         (tālruņa Nr.)